Утвержден

приказом Федерального агентства

водных ресурсов

от 04.02.2020 № 21

**РЕГЛАМЕНТ**

**формирования бюджетных проектировок**

**Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Регламент применяется для организации Федеральным агентством водных ресурсов отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии (далее – Регламент) в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов [«Оздоровление Волги](consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2066CFD35D660A2D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E731918021554EB3A561429FA285819D6134A7MFgEI)» и [«Сохранение уникальных водных объектов»](consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2066CFD35D660A2D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E732918721554EB3A561429FA285819D6134A7MFgEI), входящих в состав национального проекта «Экология», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (далее – Регламент), а так же в целях отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал».
2. Настоящий Регламент определяет состав и формы материалов, порядок представления и рассмотрения предложений субъектов Российской Федерации о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий, направленных на реализацию государственных задач в сфере водных ресурсов по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод.
3. Для представления и рассмотрения материалов используется «Автоматизированная информационная система производственного и финансового планирования деятельности Росводресурсов» (далее – ИС «Планирование»).
4. Ввод данных в ИС «Планирование» осуществляется через веб-портал, размещенный на сайте Росводресурсов по адресу [www.favr.ru/plan](http://www.favr.ru/plan). Данные вводятся в разрезе мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (далее – государственная программа). Изменение формата таблиц приложений не допускается, все графы таблиц должны быть заполнены.

Техническая поддержка пользователей организована по адресу [plan@favr.ru](mailto:plan@favr.ru) (тел. 8(499) 724-13-03).

5. В целях обеспечения организации и проведения рассмотрения мероприятий субъектов Российской Федерации в целях проведения отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий Федеральное агентство водных ресурсов (далее - Росводресурсы) осуществляет:

обеспечение приема и учета поступивших документов;

рассмотрение комиссией Росводресурсов мероприятия в рамках отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий (далее - комиссия).

Территориальные органы Росводресурсов по своей зоне деятельности обеспечивают:

доведение до сведения субъектов Российской Федерации информации о сроках рассмотрения материалов, в том числе путем размещения на официальном сайте территориального органа [Росводресурсов](consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037BA22E10FE9BD79769A02B20261A599E604D4BD8DE2B6EB0FuCgDG) в сети Интернет по соответствующей зоне деятельности (далее - сайт);

приём и рассмотрение документации, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

предоставление документов в Росводресурсы;

ведение переписки с субъектами Российской Федерации, в том числе информирование субъектов Российской Федерации о результатах рассмотрения представленных документов.

**II. Порядок представления документов**

6. Для обеспечения рассмотрения мероприятий уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов:

6.1. заявку на предоставление субсидии согласно [приложению № 1](#P231) к настоящему Регламенту,

6.2. выписку из утвержденной государственной программы субъекта Российской Федерации, подписанную руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отражающую соответствующее мероприятие;

6.3. обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации в целях выполнения заявленных мероприятий, подписанное руководителем (заместителем руководителя) высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

6.4. информационную карту субъекта Российской Федерации согласно рекомендуемому образцу, указанному в [приложении № 2](#P283) к настоящему Регламенту.

6.5. комплект обосновывающей документации по соответствующим направлениям предоставления субсидий в составе согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;

7. В целях организации Росводресурсами отбора субъектов Российской Федерации территориальный орган представляет в Федеральное агентство водных ресурсов:

7.1. заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов по итогам рассмотрения заявляемых на очередной финансовый год и плановый период субъектами Российской Федерации для участия в отборе мероприятий согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту;

7.2 копию обосновывающей документации, представленной субъектами Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента, в составе согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

Материалы согласно пункту 7.2 Регламента представляются в Росводресурсы в сброшюрованном виде в папках "Крона", отдельно по каждому мероприятию.

8. Документы и сведения, указанные в пунктах 6-7 настоящего Порядка представляются субъектами Российской Федерации и территориальными органами Росводресурсов в одном экземпляре и оформляются в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом:

- наличие сопроводительного письма, подписанного руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при представлении документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента;

- наличие сопроводительного письма, подписанного руководителем территориального органа Росводресурсов при представлении документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента;

- соблюдение сроков, установленных Графиком представления материалов (далее – График) согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.

Документы могут быть представлены адресату лично или быть направлены по почте.

9. Представление документации, а также внесение изменений в ранее представленные в Росводресурсы документы после истечения срока, указанного в Графике не допускается.

10. Для обеспечения рассмотрения мероприятий уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает в соответствии со сроками, определенными Графиком, ввод в ИС «Планирование» данных приложений 7, 8 и 9 к настоящему Регламенту.

**III. Заключительные положения**

11. Росводресурсы вправе запрашивать у субъекта Российской Федерации и территориального органа Росводресурсов дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения заявляемых мероприятий.

12. Руководители территориальных органов Росводресурсов несут персональную ответственность за достоверность предоставляемой в Росводресурсы информации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Регламента, в том числе в части целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Приложение N 1

к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов

Рекомендуемый образец

Заявка

на предоставление субсидии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта Российской Федерации)

Администрация (правительство) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта Российской Федерации)

заявляет о потребности в получении субсидии из федерального бюджета в целях в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов и (или) реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов [«Оздоровление Волги](consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2066CFD35D660A2D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E731918021554EB3A561429FA285819D6134A7MFgEI)» и [«Сохранение уникальных водных объектов»](consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2066CFD35D660A2D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E732918721554EB3A561429FA285819D6134A7MFgEI), «Сохранение озера Байкал» входящих в состав национального проекта "Экология", для чего представляется на рассмотрение необходимые обосновывающие документы.

Руководитель (заместитель руководителя)

высшего исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата)(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2

к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов

Рекомендуемый образец

| Информационная карта субъекта Российской Федерации | |
| --- | --- |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Наименование администрации (правительства) субъекта Российской Федерации |  |
| Уполномоченный орган администрации (правительства) субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию [мероприятия](consultantplus://offline/ref=6754BC409E802236783A8AF05425F037BA22E10FE9BD79769A02B20261A599E604D4BD8DE2B6EB0FuCgDG) (контактные телефоны, адрес электронной почты) |  |
| Лицо, уполномоченное администрацией (правительством) субъекта Российской Федерации представлять его интересы перед Федеральным агентством водных ресурсов в целях реализации мероприятия (фамилия, имя, отчество, должность в исполнительных органах власти субъекта Российской Федерации, контактные телефоны, адрес электронной почты) |  |
| Название Государственной программы субъекта Российской Федерации/Наименование регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта |  |

Руководитель (заместитель руководителя)

высшего исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 3

к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов

Состав обосновывающей документации, представляемой субъектом Российской Федерации в территориальный орган Росводресурсов

| Название | Формат представления материалов | |
| --- | --- | --- |
| На бумажном носителе | Посредством ввода данных в ИС «Планирование» |
| По направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» | | |
| По вновь начинаемым мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году | | |
| Расписка о соответствии материалов (данных), введенных в ИС «Планирование» и представленных на бумажном носителе, заверенная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |  |  |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности; |  |  |
| Заверенная в установленном порядке копия разработанной и утвержденной проектно-сметной документации |  |  |
| Заверенные в установленном порядке копии экспертных заключений по проекту |  |  |
| Заверенные в установленном порядке распорядительные акты об утверждении проектно-сметной документации. |  |  |
| Сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период (расчёт стоимости реализации мероприятия) |  |  |
| Сведения о собственнике гидротехнического сооружения:  - выписка из реестра имущества соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования (для гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).  - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах и имеющихся ограничениях (для гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности);  - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о постановке объекта в качестве бесхозяйного на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся (по бесхозяйным гидротехническим сооружениям). |  |  |
| Расчёт экономической эффективности заявляемого мероприятия по капитальному ремонту |  |  |
| Справка МЧС об установлении режима чрезвычайной ситуации  и нанесенном ущербе в случае наличия фактов введения чрезвычайной ситуации |  |  |
| Рекомендация бассейнового совета о целесообразности и актуальности предлагаемого мероприятия |  |  |
| По «переходящим» мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году | | |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности; |  |  |
| Сведения об остатках стоимости реализации «переходящих» мероприятий, капитальный ремонт или ликвидация которых подлежат продолжению и (или) завершению |  |  |
| Копии заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту (ликвидации) гидротехнических сооружений |  |  |
| По мероприятиям, заявляемым к реализации в плановом периоде | | |
| Расписка о соответствии материалов (данных), введенных в ИС «Планирование» и представленных на бумажном носителе, заверенная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |  |  |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности; |  |  |
| Предварительные сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период (расчёт стоимости реализации мероприятия) |  |  |
| Сведения о собственнике гидротехнического сооружения:  - выписка из реестра имущества соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования (для гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).  - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах и имеющихся ограничениях (для гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности);  - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о постановке объекта в качестве бесхозяйного на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся (по бесхозяйным гидротехническим сооружениям). |  |  |
| Расчёт экономической эффективности заявляемого мероприятия по капитальному ремонту |  |  |
| Рекомендация бассейнового совета о целесообразности и актуальности предлагаемого мероприятия |  |  |
| По направлениям «Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока), строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи), «Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)», «Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги», «Сохранение озера Байкал» | | |
| Расписка о соответствии материалов (данных), введенных в ИС «Планирование» и представленных на бумажном носителе, заверенная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |  |  |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта(ов) Российской Федерации |  |  |
| Акт обследования состояния водного объекта с прилагаемыми фотоматериалами |  |  |
| Сведения БВУ о наличии заявляемого мероприятия в соответствующей СКИОВО |  |  |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию заявляемого мероприятия с цветными фотоматериалами |  |  |
| Справка МЧС России, распоряжение глав администраций о фактах введения режима чрезвычайной ситуации. Справка МЧС России о затоплениях, разрушениях и ущербах. |  |  |
| Заключение МЧС России о необходимости неотложного проведения строительных работ |  |  |
| Титульный список стройки (согласно приложению 5 а; 5б) |  |  |
| Бюджетная заявка на ассигнования за счет средств федерального бюджета (согласно приложению 5в) |  |  |
| Копии договоров на разработку проектно-сметной документации с приложениями |  |  |
| Сводный сметно-финансовый расчет и сводный сметный расчет (копии) |  |  |
| Копия положительного заключения государственной экспертизы по  проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства; |  |  |
| Копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  |  |
| Копия документа об утверждении проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  |  |
| Сводка затрат с разбивкой по видам работ и источникам их финансирования |  |  |
| Паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, утвержденной Министерством экономического развития РФ (приказ от 02.02.2014№199) |  |  |
| Документы для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета (интегральная оценка, заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств) |  |  |
| Расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях, их технической и экономической эффективности и социальной значимости (Методика ВИЭМС) |  |  |
| Копии государственных контрактов и дополнительных соглашений на выполнение подрядных работ (строительно-монтажных работ, по авторскому надзору и строительному контролю) по переходящим объектам капитального строительства; |  |  |
| Копия документа о делегировании организации полномочий по выполнению функции заказчика (застройщика) (по объектам капитального строительства, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета); |  |  |
| Копия документов о допуске к выполнению функции заказчика (застройщика) или копия договора на проведение строительного контроля за строительством (реконструкцией) объектов; |  |  |
| Выписка из ЕГРПО (ЕГРЮЛ) о регистрации предприятия (юридического лица) |  |  |
| Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |
| Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |
| Копия решения о предоставлении земельного участка под строительство в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок (предварительное согласование, резервирование земельного участка) |  |  |
| Правоустанавливающие документы на землю (акт органа государственной власти или местного самоуправления, либо договор безвозмездного пользования земельным участком) |  |  |
| Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках объекта недвижимости, а также о зарегистрированных правах на объект недвижимости (приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975) с приложением карт-схем (на этапе подачи заявки на проектирование) |  |  |
| Копия разрешения на строительство объекта |  |  |
| Выписка из Российского регистра ГТС для объектов реконструкции |  |  |
| Рекомендация бассейнового совета о целесообразности и актуальности предлагаемого мероприятия (при наличии); |  |  |
| Заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита проектов, подготовленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382. |  |  |
| Поручение Президента Российской Федерации и (или) Председателя Правительства Российской Федерации о финансировании заявляемого объекта капитального строительства |  |  |
| Тест – паспорт объекта, подготовленный в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.03.2019 № 167 |  |  |
| Документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах. |  |  |
| Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога |  |  |
| Документ, подтверждающий отсутствие оползневых процессов на территории, предполагаемой к застройке |  |  |
| По направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, которые осуществляются на территориях субъектов Российской Федерации» | | |
| По вновь начинаемым мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году | | |
| Расписка о соответствии материалов (данных), введенных в ИС «Планирование» и представленных на бумажном носителе, заверенная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; |  |  |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта (ов) Российской Федерации, подтвержденными сведениями или из государственного водного реестра, или материалами изученности поверхностных водных объектов и особенностей их водного режима, имеющимися в распоряжении Росгидромета; |  |  |
| Рекомендация бассейнового совета целесообразности и актуальности выполнения предлагаемого мероприятия; |  |  |
| Комиссионный акт обследования состояния водного объекта на участке планируемых работ с участием представителей БВУ или ФГУ по зоне деятельности, местной администрации, проектной организации, уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с прилагаемыми фотоматериалами, подтверждающие факты загрязнения, засорения, истощения и деградации водного объекта; |  |  |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта или в соответствии с материалами проектно-сметной документации (при ее наличии), содержащая:  - данные регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей из АИС ГМВО за предшествующие три года, подтверждающие необходимость проведения работ (при наличии);  - перечень предполагаемых к выполнению видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и предварительная стоимость;  - экономическую эффективность;  - сведения о стоимостных показателях и показателях в натуральном выражении заявляемого мероприятия; |  |  |
| Ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ; |  |  |
| Динамика (за пять лет) объемасброса сточных вод (загрязнений, в том числе без очистки, недостаточно-очищенной и нормативно-очищенной) по данным формы 2-ТП (водхоз), млн. куб. м (для выполнения работ по очистке водных объектов); |  |  |
| Сведения о водопользователях (в т. ч. нелегитимных), осуществлявших использование водного объекта, на котором планируется выполнить мероприятие, за последние 5 лет, в том числе: их количестве, целях водопользования, соблюдению ими установленных условий водопользования в части количественных и качественных параметров по забору воды и сбросу сточных вод, а также перечень выполненных ими водоохранных и водохозяйственных мероприятий с указанием сроков и размеров средств; |  |  |
| Сведения о фактах загрязнений водного объекта, на котором планируется выполнить мероприятие, за последние 5 лет, обусловленных наступлением чрезвычайных ситуаций и нарушениями природоохранного законодательства. Сведения о размерах причиненного взысканного при этом ущерба водному объекту, сведения о выполнении в связи с этим компенсационных работ по восстановлению водного объекта; |  |  |
| Сведения, подтверждающие положительное влияние планируемого мероприятия на улучшение класса качества воды соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка (участков); |  |  |
| Сведения о периоде сохранения положительного влияния планируемого мероприятия на качество соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка (участков); |  |  |
| Расчеты экономической эффективности мероприятий, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (в редакции приказа от 26.08.2015 № 365); |  |  |
| Заверенная в установленном порядке копия разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; |  |  |
| Заверенные в установленном порядке копии экспертных заключений по проекту; |  |  |
| Заверенные в установленном порядке распорядительные акты об утверждении проектно-сметной документации; |  |  |
| Утвержденные в установленном порядке сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период, на весь объект и по годам реализации; |  |  |
| Сведения о местах размещения отходов (в том числе изымаемых донных отложений) с указанием объекта размещения отходов (номер в ГРОРО) или координат участка временного размещения отходов (кадастровый номер земельного участка) в случае их передачи на безвозмездной основе с представлением подтверждающих документов (согласование, договор и т.п.); |  |  |
| Сведения БВУ о наличии заявляемого мероприятия в соответствующей СКИОВО |  |  |
| По «переходящим» мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году | | |
| Заверенные в установленном порядке копии государственных контрактов на выполнение работ; |  |  |
| Расчёты остатков стоимости реализации; |  |  |
| Пояснительная записка, содержащая сведения о заключенных государственных контрактах, выполняемых работах и их стоимости в отчетном финансовом году ; |  |  |
| По мероприятиям, заявляемым к реализации в плановом периоде | | |
| Расписка о соответствии материалов (данных), введенных в ИС «Планирование» и представленных на бумажном носителе, заверенная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; |  |  |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта (ов) Российской Федерации, подтвержденными сведениями или из государственного водного реестра, или материалами изученности поверхностных водных объектов и особенностей их водного режима, имеющимися в распоряжении Росгидромета; |  |  |
| Рекомендация бассейнового совета целесообразности и актуальности выполнения предлагаемого мероприятия; |  |  |
| Комиссионный акт обследования состояния водного объекта на участке планируемых работ с участием представителей БВУ или ФГУ по зоне деятельности, местной администрации, проектной организации, уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с прилагаемыми фотоматериалами, подтверждающие факты загрязнения, засорения, истощения и деградации водного объекта; |  |  |
| Предварительные сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период, на весь объект и по годам реализации; |  |  |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта или в соответствии с материалами проектно-сметной документации (при ее наличии), содержащая:  - данные регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей из АИС ГМВО за предшествующие три года, подтверждающие необходимость проведения работ (при наличии);  - перечень предполагаемых к выполнению видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и предварительная стоимость;  - экономическую эффективность;  - сведения о стоимостных показателях и показателях в натуральном выражении заявляемого мероприятия; |  |  |
| Ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ; |  |  |
| Расчеты экономической эффективности мероприятий, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (в редакции приказа от 26.08.2015 № 365); |  |  |

Приложение N 5

к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов

Состав обосновывающей документации, представляемой территориальным органом в Федеральное агентство водных ресурсов

| Наименование документа |
| --- |
| Заявка на предоставление субсидии |
| Выписка из утвержденной государственной программы субъекта Российской Федерации, подписанную руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
| Обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации в целях выполнения заявленных мероприятий, подписанное руководителем (заместителем руководителя) высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
| Информационная карта субъекта Российской Федерации |
| **По направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»** |
| По вновь начинаемым мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности; |
| Заверенные в установленном порядке копии экспертных заключений по проекту |
| Заверенные в установленном порядке распорядительные акты об утверждении проектно-сметной документации. |
| Сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период (расчёт стоимости реализации мероприятия) |
| Расчёт экономической эффективности заявляемого мероприятия по капитальному ремонту |
| Справка МЧС об установлении режима чрезвычайной ситуации  и нанесенном ущербе в случае наличия фактов введения чрезвычайной ситуации |
| По переходящим мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности |
| Сведения об остатках сметной стоимости на «переходящих» объектах, капитальный ремонт или ликвидация которых подлежат продолжению и (или) завершению |
| Копии заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту (ликвидации) гидротехнических сооружений |
| По мероприятиям, заявляемым к реализации в плановом периоде |
| Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:  - наименование мероприятия,  - местоположение гидротехнического сооружения с приложением картографического материала,  - информация о собственнике гидротехнического сооружения;  - наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;  - сведения о состоянии гидротехнического сооружения, полученные на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;  - сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);  - сведения о неисполненных предписаниях Ростехнадзора, касающихся нормативного содержания ГТС;  - предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;  - стоимостные показатели реализации мероприятия, объёмы финансирования по годам и по источникам,  - информация о предотвращённом в результате реализации мероприятия ущербе, количество защищаемого населения, объектов экономики, информация о достигаемом показателе экономической эффективности; |
| Предварительные сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период (расчёт стоимости реализации мероприятия) |
| Расчёт экономической эффективности заявляемого мероприятия по капитальному ремонту |
| Справка МЧС об установлении режима чрезвычайной ситуации  и нанесенном ущербе в случае наличия фактов введения чрезвычайной ситуации |
| **По направлениям «Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока), строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи), «Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)», «Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги», «Сохранение озера Байкал»** |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта(ов) Российской Федерации |
| Акт обследования состояния водного объекта с прилагаемыми фотоматериалами |
| Сведения БВУ о наличии заявляемого мероприятия в соответствующей СКИОВО |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию заявляемого мероприятия с цветными фотоматериалами |
| Справка МЧС России, распоряжение глав администраций о фактах введения режима чрезвычайной ситуации. Справка МЧС России о затоплениях, разрушениях и ущербах. |
| Заключение МЧС России о необходимости неотложного проведения строительных работ |
| Титульный список стройки (согласно приложению 5 а; 5б) |
| Бюджетная заявка на ассигнования за счет средств федерального бюджета (согласно приложению 5в) |
| Копии договоров на разработку проектно сметной документации с приложениями |
| Сводный сметно-финансовый расчет и Сводный сметный расчет(копии) |
| Копия положительного заключения государственной экспертизы по  проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства; |
| Копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| Копия документа об утверждении проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; |
| Сводка затрат с разбивкой по видам работ и источникам их финансирования |
| Паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, утвержденной Министерством экономического развития РФ (приказ от 02.02.2014№199) |
| Документы для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета (интегральная оценка, заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств) |
| Расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях, их технической и экономической эффективности и социальной значимости (Методика ВИЭМС) |
| Копии государственных контрактов и дополнительных соглашений на выполнение подрядных работ (строительно-монтажных работ, по авторскому надзору и строительному контролю) по переходящим объектам капитального строительства; |
| Копия документа о делегировании организации полномочий по выполнению функции заказчика (застройщика) (по объектам капитального строительства, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета); |
| Копия документов о допуске к выполнению функции заказчика (застройщика) или копия договора на проведение строительного контроля за строительством (реконструкцией) объектов; |
| Выписка из ЕГРПО (ЕГРЮЛ) о регистрации предприятия (юридического лица) |
| Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Копия решения о предоставлении земельного участка под строительство в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок (предварительное согласование, резервирование земельного участка) |
| Правоустанавливающие документы на землю (акт органа государственной власти или местного самоуправления, либо договор безвозмездного пользования земельным участком) |
| Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках объекта недвижимости, а также о зарегистрированных правах на объект недвижимости (приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975) с приложением карт-схем (на этапе подачи заявки на проектирование) |
| Копия разрешения на строительство объекта |
| Выписка из Российского регистра ГТС для объектов реконструкции |
| Рекомендация бассейнового совета о целесообразности и актуальности предлагаемого мероприятия (при наличии); |
| Заключение о проведении публичного технологического и ценового проектов, подготовленное в соответствии с [Положение](#P49)м. |
| Поручение Президента Российской Федерации и (или) Председателя Правительства Российской Федерации о финансировании заявляемого объекта капитального строительства |
| Тест – паспорт объекта, подготовленный в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.03.2019 № 167 |
| Документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах. |
| Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога |
| Документ, подтверждающий отсутствие оползневых процессов на территории, предполагаемой к застройке |
| **По направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, которые осуществляются на территориях субъектов Российской Федерации»** |
| По вновь начинаемым мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта (ов) Российской Федерации, подтвержденными сведениями или из государственного водного реестра, или материалами изученности поверхностных водных объектов и особенностей их водного режима, имеющимися в распоряжении Росгидромета; |
| Рекомендация бассейнового совета целесообразности и актуальности выполнения предлагаемого мероприятия; |
| Комиссионный акт обследования состояния водного объекта на участке планируемых работ с участием представителей БВУ или ФГУ по зоне деятельности, местной администрации, проектной организации, уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с прилагаемыми фотоматериалами, подтверждающие факты загрязнения, засорения, истощения и деградации водного объекта; |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта или в соответствии с материалами проектно-сметной документации (при ее наличии), содержащая:  - данные регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей из АИС ГМВО за предшествующие три года, подтверждающие необходимость проведения работ (при наличии);  - перечень предполагаемых к выполнению видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и предварительная стоимость;  - экономическую эффективность;  - сведения о стоимостных показателях и показателях в натуральном выражении заявляемого мероприятия; |
| Ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ; |
| Динамика (за пять лет) объемасброса сточных вод (загрязнений, в том числе без очистки, недостаточно-очищенной и нормативно-очищенной) по данным формы 2-ТП (водхоз), млн. куб. м (для выполнения работ по очистке водных объектов); |
| Сведения о водопользователях (в т. ч. нелегитимных), осуществлявших использование водного объекта, на котором планируется выполнить мероприятие, за последние 5 лет, в том числе: их количестве, целях водопользования, соблюдению ими установленных условий водопользования в части количественных и качественных параметров по забору воды и сбросу сточных вод, а также перечень выполненных ими водоохранных и водохозяйственных мероприятий с указанием сроков и размеров средств; |
| Сведения о фактах загрязнений водного объекта, на котором планируется выполнить мероприятие, за последние 5 лет, обусловленных наступлением чрезвычайных ситуаций и нарушениями природоохранного законодательства. Сведения о размерах причиненного взысканного при этом ущерба водному объекту, сведения о выполнении в связи с этим компенсационных работ по восстановлению водного объекта; |
| Сведения, подтверждающие положительное влияние планируемого мероприятия на улучшение класса качества воды соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка (участков); |
| Сведения о периоде сохранения положительного влияния планируемого мероприятия на качество соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка (участков); |
| Расчеты экономической эффективности мероприятий, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (в редакции приказа от 26.08.2015 № 365); |
| Заверенная в установленном порядке копия разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; |
| Заверенные в установленном порядке копии экспертных заключений по проекту; |
| Заверенные в установленном порядке распорядительные акты об утверждении проектно-сметной документации; |
| Предварительные в установленном порядке сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период, на весь объект и по годам реализации; |
| Сведения о местах размещения отходов (в том числе изымаемых донных отложений) с указанием объекта размещения отходов (номер в ГРОРО) или координат участка временного размещения отходов (кадастровый номер земельного участка) в случае их передачи на безвозмездной основе с представлением подтверждающих документов (согласование, договор и т.п.); |
| Сведения БВУ о наличии заявляемого мероприятия в соответствующей СКИОВО |
| По переходящим мероприятиям, заявляемым к реализации в очередном финансовом году |
| Расчеты остатков стоимости реализации; |
| Пояснительная записка, содержащая сведения о заключенных государственных контрактах, выполняемых работах и их стоимости в отчетном финансовом году; |
| Заверенные в установленном порядке копии государственных контрактов на выполнение работ; |
| По мероприятиям, заявляемым к реализации в плановом периоде |
| Сведения о пересечении водным объектом административных границ субъекта (ов) Российской Федерации, подтвержденными сведениями или из государственного водного реестра, или материалами изученности поверхностных водных объектов и особенностей их водного режима, имеющимися в распоряжении Росгидромета; |
| Рекомендация бассейнового совета целесообразности и актуальности выполнения предлагаемого мероприятия; |
| Комиссионный акт обследования состояния водного объекта на участке планируемых работ с участием представителей БВУ или ФГУ по зоне деятельности, местной администрации, проектной организации, уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с прилагаемыми фотоматериалами, подтверждающие факты загрязнения, засорения, истощения и деградации водного объекта; |
| Утвержденные в установленном порядке сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период, на весь объект и по годам реализации при наличии проектно-сметной документации; |
| Подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта или в соответствии с материалами проектно-сметной документации (при ее наличии), содержащая:  - данные регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей из АИС ГМВО за предшествующие три года, подтверждающие необходимость проведения работ (при наличии);  - перечень предполагаемых к выполнению видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и предварительная стоимость;  - экономическую эффективность;  - сведения о стоимостных показателях и показателях в натуральном выражении заявляемого мероприятия; |
| Ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ; |
| Расчеты экономической эффективности мероприятий, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (в редакции приказа от 26.08.2015 № 365); |

Приложение N 6

к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых по линии Федерального агентства водных ресурсов

График представления материалов

| Адресат | Срок представления |
| --- | --- |
| По направлениям  «Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока), строительство и реконструкция магистральных каналов и трактов водоподачи), «Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)», «Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги» | |
| Представление материалов субъектом Российской Федерации согласно пункту 6 настоящего Регламента | До 09 февраля 2020 года |
| Представление материалов территориальным органом Росводресурсов согласно пункту 7 настоящего Регламента | До 14 февраля 2020 года |
| По направлениям  «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» и «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, которые осуществляются на территориях субъектов Российской Федерации» | |
| Представление материалов субъектом Российской Федерации согласно пункту 6 настоящего Регламента | До 28 февраля 2020 года |
| Представление материалов территориальным органом Росводресурсов согласно пункту 7 настоящего Регламента | До 27 марта 2020 года |