Утвержден приказом Федерального агентства водных ресурсов

от______________№

РЕГЛАМЕНТ

по формированию и рассмотрению предложений в отношении расходов инвестиционного характера, направленных на реализацию объектов капитального строительства (реконструкции), к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов по линии Федерального агентства водных ресурсов

I. Общие положения

- Настоящий Регламент по формированию и рассмотрению предложений в отношении расходов инвестиционного характера, направленных на реализацию объектов капитального строительства (реконструкции) (далее - Регламент), разработан в целях качественного и своевременного формирования предложений Федерального агентства водных ресурсов (далее - Росводресурсы) к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части определения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление строительства (реконструкции) объектов, в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации  (муниципальной собственности)  (далее - формирование предложений).

- Регламент определяет состав и формы прогнозных материалов, порядок представления и рассмотрения предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование (софинансирование) за счет средств федерального бюджета мероприятий и работ с целью формирования перечней объектов капитального строительства (реконструкции) (далее - Перечни) по следующим направлениям:

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской Федерации и повышение рациональности использования водных ресурсов (строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ресурсов (в том числе водохранилища сезонного и многолетнего регулирования стока, а также строительство магистральных каналов и трактов водоподачи),

- предотвращение от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений),

-	обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги путем строительства и реконструкции гидротехнических сооружений в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в состав национального проекта «Экология».

1.3.	Инициаторами предложений по включению объектов капитального характера в Перечни (далее – Участники) выступают:

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации    (далее - субъекты Российской Федерации) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности);

- федеральные государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Федерального агентства водных ресурсов, в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации;

- в исключительных случаях, определенных Росводресурсами, Участниками по включению объектов капитального характера государственной собственности Российской Федерации в Перечни могут выступать территориальные органы Росводресурсов.

1.4. В целях обеспечения организации формирования предложений Росводресурсы, в том числе через свои территориальные органы, осуществляют:

- ведение переписки с Участниками по вопросам, связанным с формированием предложений;

- доведение до сведения Участников информации о сроках рассмотрения документов и формирования предложений, в том числе путём размещения на официальном сайте Росводресурсов в сети Интернет;

- прием, учет и хранение поступивших документов;

- формирование комиссии с целью рассмотрения предложений Участников по включению объектов капитального характера в Перечни;

- доведение до сведения Участников результатов формирования предложений, в том числе путем их размещения на сайте Росводресурсов.

1.5. Территориальные органы Росводресурсов по своей зоне деятельности осуществляют:

- доведение до сведения субъектов Российской Федерации информации о сроках рассмотрения материалов в соответствии с графиком, определенным территориальными органами Росводресурсов по своей зоне деятельности, в том числе путем размещения на официальном сайте территориального органа Росводресурсов в сети Интернет по соответствующей зоне деятельности;

- приём и рассмотрение документации, предоставляемой Участниками;

- ведение переписки с Участниками;

- направление в Росводресурсы обосновывающих документов субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением № 4;

- формирование и направление в Росводресурсы Перечня, заявляемого Участниками на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, по зоне деятельности согласно приложению № 11;

- подготовку заключений на представляемые мероприятия согласно приложениям № 6 и № 7;

- формирование и направление в Росводресурсы Перечня по мероприятиям, по которым в перспективе планируется разработка проектно-сметной документации по зоне деятельности согласно приложению № 12.

1.6. ФГБВУ «Центрегионводхоз» осуществляет:

- проверку полноты и достоверности содержащихся в документах сведений по объектам государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также проверку указанных проектов на соответствие целям, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Регламента;

- подготовку и направление в Росводресурсы заключений на каждый заявляемый объект капитального характера государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) согласно приложению № 8;

- направление в Росводресурсы обосновывающих документов с приложением заключений территориальных органов Росводресурсов по зоне деятельности согласно приложению № 5;

- формирование и предоставление в Росводресурсы Перечня объектов капитального характера ФГБВУ «Центррегионводхоз», планируемых к реализации в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласованного с территориальным органом Росовдресурсов по зоне деятельности согласно приложению № 13;

- формирование и направление в Росводресурсы Перечня объектов капитального характера государственной собственности Российской Федерации, по которым в перспективе планируется разработка проектно-сметной документации, согласованного с территориальным органом Росводресурсов по зоне деятельности,  согласно приложению № 14.

II. Порядок представления документов

2.1. Для обеспечения формирования и свода информации представленных материалов в части расходов инвестиционного характера используется «Автоматизированная информационная система производственного и финансового планирования деятельности Росводресурсов» (далее - ИС «Планирование»),

2.1.1. Ввод данных в ИС «Планирование» осуществляется путем заполнения веб-форм, доступ к которым размещен на официальном сайте Росводресурсов по адресу https://portal.favr.ru. Данные вводятся в разрезе мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322, за неделю до срока защиты в соответствии с графиком рассмотрения материалов бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. Изменение формата таблиц приложений не допускается, все графы таблиц должны быть заполнены.

2.1.2. Техническая поддержка пользователей организована по адресу plan@favr.ru  (тел. 8(495) 724-13-03).

2.2. Для обеспечения рассмотрения мероприятий капитального характера государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в территориальный орган Росводресурсов в соответствии с графиком, определенным территориальными органами Росводресурсов по своей зоне деятельности, в том числе путем размещения на официальном сайте территориального органа Росводресурсов в сети Интернет по соответствующей зоне деятельности:

- заявку на предоставление субсидии на очередной финансовый год и на плановый период согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;

- комплект обосновывающих материалов согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту для дальнейшего представления территориальным органом Росводресурсов в Федеральное агентство водных ресурсов;

- предложения с комплектом обосновывающих материалов о намерениях осуществления субъектом Российской Федерации в перспективе разработки проектно-сметной документации по объектам капитального характера согласно приложению № 12.

2.3. Для обеспечения рассмотрения мероприятий капитального характера государственной собственности Российской Федерации, федеральные государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Росводресурсов, с учетом заявок филиалов федеральных государственных бюджетных учреждений представляют в территориальный орган Росводресурсов по зоне деятельности:

- заявку на предоставление субсидии на очередной финансовый год и на плановый период согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;

- комплект обосновывающих материалов согласно приложению № 5  к настоящему Регламенту для получения соответствующего согласования (заключения) территориального органа Росводресурсов и дальнейшего представления в Федеральное агентство водных ресурсов.

2.4. В целях обеспечения организации и проведения комиссией Федерального агентства водных ресурсов отбора объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) территориальные органы Росводресурсов по зоне деятельности представляют в Федеральное агентство водных ресурсов:

- Перечни мероприятий капитального характера, заявляемых субъектами Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему Регламенту;

- Перечни мероприятий капитального характера, по которым в перспективе субъектами Российской Федерации планируется разработка проектно-сметной документации, согласно приложению № 12 к настоящему Регламенту;

- экспертное заключение на каждое мероприятие, указанное в Перечне в соответствии с абзацем 1  настоящего пункта согласно приложению № 6;

- комплект обосновывающих материалов по каждому объекту капитального характера, указанному в Перечне в соответствии с абзацем        1 настоящего пункта согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

2.5. В целях обеспечения организации и проведения комиссией Федерального агентства водных ресурсов отбора объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Российской Федерации ФГБВУ «Центррегионводхоз» представляет в Росводресурсы:

- заключения на каждый заявляемый объект капитального характера государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) согласно приложению № 7;

- Перечень объектов капитального характера на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласованный с соответствующим территориальным органом Росводресурсов по зоне деятельноти, согласно приложению № 13;

- Перечень объектов капитального характера, по которым в перспективе планируется разработка проектно-сметной документации, согласованный с соответствующим территориальным органом Росводресурсов, согласно приложению № 14;

- комплект обосновывающих материалов по каждому объекту капитального характера, указанному в Перечне в соответствии с абзацем        1 настоящего пункта, согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

2.6. Материалы согласно пунктам 2.4 и 2.5 Регламента представляются в Росводресурсы в сброшюрованном виде в папках "Крона" отдельно по каждому объекту капитального характера.

III. Порядок допуска участников к отбору и критерии дисквалификации

3.1. Полученные Росводресурсами материалы в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента в течение 2 дней после их получения направляются в ФГБВУ «Центррегионводхоз» для проверки полноты и достоверности содержащихся в документах сведений, в том числе проектных решений.

3.2. Проверка материалов на полноту и достоверность содержащихся в документах сведений, в том числе проектных решений, а так же на соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, осуществляется ФГБВУ «Центррегионводхоз» в срок, не превышающий 30-ти календарных дней с момента получения материалов.

- В случае, если в материалах выявлены технические, арифметические ошибки или неточности, устранение которых не приведет к изменению сущности материалов и не поставит в дискриминационные условия других участников, ФГБВУ «Центррегионводхоз» в 2-х дневный срок с момента завершения проверки материалов информирует Росводресурсы о необходимости доработки  материалов.

- Росводресурсы в 3-х дневной срок после получения информации о необходимости доработки материалов, уведомляет территориальный орган Росводресурсов  о необходимости их доработки субъектом Российской Федерации в срок, не превышающий 7 дней.

- Поступившие в Росводресурсы доработанные  материалы в 2-х дневный срок направляются в ФГБВУ «Центррегионводхоз».

- В случае, если доработанные материалы не представлены в установленные сроки, заявки или отдельные объекты в составе заявок признаются не соответствующими требованиям настоящего Регламента, и не подлежат дальнейшему рассмотрению комиссией Федерального агентства водных ресурсов.

- По итогам проверки материалов ФГБВУ «Центррегионводхоз» готовит и направляет в Росводресурсы информацию о проверенных материалах, предложения по дисквалификации заявок или отдельных проектов (мероприятий) в составе заявок, предложения о допуске заявок или отдельных проектов (мероприятий) в составе заявок на рассмотрение комиссией  Федерального агентства водных ресурсов.

- Критериями для дисквалификации заявки или отдельных проектов (мероприятий) в составе заявки являются:

- несоответствие мероприятий направлениям, указанам в пункте 1.2 настоящего Регламента;

-  представление документов и сведений, указанных в пункте 2.2. настоящего Регламента, с нарушениями требований, установленных настоящим Регламентом;

- наличие несоответствия заявляемых видов расходов за счет средств федерального бюджета работам, указанным в обосновывающей документации.

IV. Заключительные положения

4.1. Росводресурсы вправе запрашивать у субъекта Российской Федерации и территориального органа Росводресурсов дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения заявляемых мероприятий.

4.2. Руководители территориальных органов Росводресурсов и федеральные государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении Росводресурсов, несут персональную ответственность за достоверность предоставляемой в Росводресурсы информации, предусмотренной пунктами 2.4 и 2.5. настоящего Регламента, в том числе в части целевого и эффективного использования бюджетных средств.